# Фаза 1. Выбор концепции проекта

UrbanFlow — система бронирования спортивных площадок

# Команда

- Горлов Максим

- Боев Владимир

- Бессонов Кирилл

- Гончаров Андрей

# Цель

Сравнить четыре компактные концепции программного проекта коллективными методами нечёткого TOPSIS и чёткого МАИ, выбрать концепцию для дальнейших этапов.

# Альтернативы

A1. UrbanFlow — бронирование спортивных площадок

A2. BookLab — бронирование учебных аудиторий

A3. RepairPoint — учёт заявок на ремонт

A4. EventNest — регистрация на мероприятия

# Критерии

C1. Простота MVP; оценка 1–10, максимум предпочтителен.

C2. Практическая полезность; оценка 1–10, максимум предпочтителен.

C3. Реализуемость командой; оценка 1–10, максимум предпочтителен.

C4. Потенциал развития; оценка 1–10, максимум предпочтителен.

# Экспертные данные

Четыре блока оценок участников команды.

# TOPSIS

Четыре экспертных балла агрегированы в треугольные числа: минимум, медиана, максимум. Использованы нормализация, взвешивание, идеальные решения и расстояния. Результаты:

| Альтернатива | D+ | D− | Близость |
| --- | --- | --- | --- |
| UrbanFlow — бронирование спортивных площадок | 0,0000 | 0,0597 | 1,0000 |
| BookLab — бронирование учебных аудиторий | 0,0579 | 0,0147 | 0,2021 |
| RepairPoint — учёт заявок на ремонт | 0,0421 | 0,0296 | 0,4123 |
| EventNest — регистрация на мероприятия | 0,0493 | 0,0233 | 0,3214 |

# МАИ

Попарные матрицы получены из отношений индивидуальных положительных оценок. Коллективные веса рассчитаны геометрическим средним. Для этих согласованных по построению матриц CR = 0; самостоятельные попарные сравнения по Саати ещё предстоит подтвердить.

| Альтернатива | TOPSIS | МАИ |
| --- | --- | --- |
| UrbanFlow — бронирование спортивных площадок | 1,0000 | 0,2701 |
| BookLab — бронирование учебных аудиторий | 0,2021 | 0,2384 |
| RepairPoint — учёт заявок на ремонт | 0,4123 | 0,2499 |
| EventNest — регистрация на мероприятия | 0,3214 | 0,2415 |

# Заключение

В расчётном примере первое место по TOPSIS занимает UrbanFlow — бронирование спортивных площадок, по МАИ — UrbanFlow — бронирование спортивных площадок.